ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ

ЗАДАНИЕ

для самостоятельной работы по индивидуальному плану

по курсу

«Проектный семинар “Python в науке о данных”»

Студент группы БИВ257:

Белякова Анастасия Артемовна, anarbelyakova@edu.hse.ru, 89093230234

Тема работы:

Программное обеспечение для анализа датасета Netflix.

Руководитель:

Ролич Алексей Юрьевич

Москва 2026

# Участники договора

Настоящий документ является техническим заданием (далее ТЗ), которое формулируется преподавателем (далее Заказчик) для выполнения студентами (далее Исполнители).

# Решаемая задача

Исполнители создают приложение на платформе Windows 10 с графическим интерфейсом, которое служит для обработки предпочтений пользователя и выдачи рекомендательного списка фильмов.

# Вычислительная платформа и основные библиотеки

Для реализации задачи используется язык программирования Python в составе обязательного для курса дистрибутива Anaconda.

1. Обработка данных

- pandas (2.2.2) — загрузка, очистка и трансформация данных из CSV-файла датасета Netflix.

- numpy (1.26.4) — математические операции над массивами, работа с векторами и матрицами.

2. Научные вычисления и машинное обучение

- scipy (1.14.1) — работа с разреженными матрицами, вычисление расстояний.

- scikit-learn (1.5.2) — TF-IDF векторизация текстовых данных, расчет косинусного сходства, нормализация данных.

3. Сетевой анализ

- networkx (3.3) — построение и анализ графов сотрудничества актеров и режиссеров, расчет метрик центральности.

4. Визуализация данных

- matplotlib (3.9.2) — построение базовых графиков: распределение контента по странам, линейные графики трендов.

- seaborn (0.13.2) — улучшенная визуализация на основе matplotlib: тепловые карты матриц схожести, стилизованные диаграммы.

- plotly (5.24.1) — интерактивная визуализация графов и географических данных.

5. Графический интерфейс

- tkinter / PyQt5 (5.15.10) — создание настольного приложения с графическим интерфейсом (входит в дистрибутив Anaconda).

6. Сохранение результатов

- joblib (1.4.2) — эффективное сохранение и загрузка предобработанных данных и матриц сходства для использования без пересчета.

7. Исследовательская среда и разработка

- jupyter (1.1.1) — среда для разведочного анализа данных и экспериментов с моделями.

- ipykernel (6.29.5) — ядро Python для Jupyter.

8. Вспомогательные утилиты

- tqdm (4.66.5) — отображение прогресс-баров при длительных вычислениях (обработка текстов, построение графов).

- tabulate (0.9.0) — форматирование таблиц в консольном варианте приложения (при необходимости).

Функционал приложения

Приложение обеспечивает:

- Загрузку и предобработку данных

  - Импорт датасета из CSV-файла (Netflix Movies and TV Shows)

  - Очистка данных: обработка пропущенных значений в полях country, cast, director

  - Разделение составных полей (несколько стран, несколько актеров в одной ячейке)

- Аналитику и визуализацию контента по странам

  - Подсчет количества фильмов и ТВ-шоу для каждой страны

  - Построение интерактивных столбчатых диаграмм (топ-20 стран)

  - Отображение распределения жанров в выбранной стране

- Поиск похожего контента (рекомендательная система)

  - Объединение текстовых полей (название, описание, жанры, актеры) в единый текстовый признак

  - Векторизация текста методом TF-IDF

  - Вычисление косинусного сходства между элементами

  - Функция: по введенному названию фильма/шоу выдать 10 наиболее похожих

- Сетевой анализ актеров и режиссеров

  - Построение графа «актеры — фильмы» (актеры и фильмы как узлы, участие в фильме как связь)

  - Построение графа «режиссеры — фильмы»

  - Расчет метрик: степень узла (количество связей), центральность

  - Выявление топ-10 самых "связанных" актеров и режиссеров

  - Визуализация фрагмента графа (до 50 узлов)

- Анализ трендов Netflix

  - Группировка данных по годам выпуска и типам контента (Movie / TV Show)

  - Построение линейных графиков изменения количества фильмов и шоу по годам

  - Формулировка автоматического вывода о динамике роста ТВ-шоу

Архитектура приложения и требования к коду

Приложение должно запускаться из командной строки запуском на счет основного модуля или командного файла. Установка приложения, в частности создание при необходимости виртуальной среды, должна быть полностью автоматизирована, т.е. осуществляться запуском на счет модуля Python или командного файла. Установка приложения и его эксплуатация не должны требовать выполнения системных  операций, связанных с изменениями операционной   системы, актуального   дистрибутива   Anaconda  и прочих элементов вычислительной среды пользователя. В частности, развертывания ПО Docker и аналогичных инструментов.

Для работы приложения должна быть создана виртуальная среда исключительно средствами менеджера пакетов conda из актуального дистрибутива Anaconda. Таким образом, приложение должно работать в собственной виртуальной среде на любом компьютере, соответствующем требованиям данного документа, без необходимости добавления библиотек к актуальному дистрибутиву Anaconda. Приложение является локальным приложением с графическим интерфейсом, которое работает на изолированном компьютере. Это означает, что для работы приложения не нужны  вычислительные  ресурсы  Интернета  и  не  используется  клиент-серверная архитектура (за исключением Web-интерфейса). В тоже время, приложение может анализировать данные из Интернета. Также приложение должно исполняться на компьютере средней мощности с 8Gb оперативной памяти и 2Gb видеопамяти не очень мощной видеокарты. Приложение реализовано в виде основного модуля и библиотеки, оформленной в соответствии с требованиями Python и графического интерфейса, который использует функции данной библиотеки. Библиотека образована модулями, содержащими тематически близкие функции/классы. Каждый модуль содержит не более 300 строк. Код разработан в соответствии с требованиями

«Python Enhancement Proposals (PEP) 8 -- Style Guide for Python Code» и «PEP 257 -- Docstring Conventions» (см. https://www.python.org/dev/peps/).

Описание интерфейса

Приложение имеет графический интерфейс, адаптированный для реализации указанного выше функционала. В частности:

1. Главное окно

- Меню: "Файл" (загрузка данных), "Аналитика", "Справка"

- Рабочая область для отображения графиков и таблиц

2. Раздел "Загрузка данных"

- Кнопка "Загрузить CSV-файл" с выбором файла

- Краткая статистика: общее количество записей, количество фильмов и ТВ-шоу

3. Раздел "География контента"

- Кнопка "Показать топ стран"

- Отображение столбчатой диаграммы (топ-10 стран по количеству контента)

- Таблица с числами

4. Раздел "Поиск похожего контента"

- Поле для ввода названия фильма/шоу

- Кнопка "Найти похожие"

- Список из 5-10 похожих фильмов с указанием названия и года

5. Раздел "Сетевой анализ"

- Переключатель: "Актеры" / "Режиссеры"

- Кнопка "Построить граф"

- Отображение графа связей (упрощенная визуализация)

- Список топ-5 самых активных актеров/режиссеров

6. Раздел "Тренды Netflix"

- Кнопка "Показать тренды"

- Линейный график: количество фильмов и ТВ-шоу по годам

- Краткий текстовый вывод (например: "С 2016 года количество ТВ-шоу выросло в 3 раза")

7. Настройки (опционально)

- Возможность смены цветовой схемы через простой конфигурационный файл

# Сопроводительная документация

Исполнители создает два документа: «Руководство пользователя», содержащее подробное описание решаемой задачи, инсталляции, запуска и интерфейса приложения, и «Руководство разработчика», содержащее подробное описание архитектуры приложения состав библиотек, функций и классов, связь между ними, структура каталогов и описание параметров, управляющих работой приложения. Документация формируется в виде двух файлов формата MS Word 2016 или Adobe Acrobat.

# Сроки предоставления результатов

| № этапа | Название этапа | Содержание работ | Результат | Срок сдачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и подготовка данных | Скачивание датасета Netflix с Kaggle, изучение структуры файла (netflix_titles.csv). Написание скриптов для загрузки данных, обработка пропущенных значений, очистка и подготовка данных для анализа | Модуль data_loader.py для загрузки и предобработки данных | 2 недели |
| 2 | Аналитика контента по странам. | Реализация функций для подсчета количества фильмов и ТВ-шоу по странам, построение столбчатых диаграмм и таблиц. Визуализация топ-10 стран | Модуль geo_analysis.py с функциями аналитики и визуализации | 2 недели |
| 3 | Разработка алгоритма поиска похожего контента | Реализация TF-IDF векторизации текстовых полей (описание, жанры), создание функции, которая для заданного названия фильма возвращает N похожих рекомендаций | Модуль similarity.py с функцией get_recommendations(название_фильма, n=10) | 3 недели |
| 4 | Сетевой анализ актеров и режиссеров. | Построение графа связей "актеры — фильмы" и "режиссеры — фильмы". Расчет метрик (степень узла), выявление топ-10 самых активных актеров и режиссеров. Визуализация графа | Модуль network_analysis.py с функциями построения графа и анализа | 3 недели |
| 5 | Анализ трендов Netflix | Группировка данных по годам и типам контента. Построение линейных графиков динамики фильмов и ТВ-шоу. Формулировка вывода о росте ТВ-шоу | Модуль trends.py с графиками и текстовым выводом | 1 недели |
| 6 | Разработка графического интерфейса | Создание главного окна приложения, интеграция всех модулей в интерфейс (вкладки для каждого раздела). Реализация кнопок, полей ввода и областей для отображения графиков | Основной модуль main.py с графическим интерфейсом | 3 недели |
| 7 | Интеграция, тестирование и отладка. Оформление документации | Объединение всех модулей в единое приложение, тестирование всех функций, исправление ошибок, проверка на разных наборах данных Написание "Руководства пользователя" и "Руководства разработчика" в соответствии с требованиями. Подготовка финального отчета | Рабочая версия приложения без критических ошибок Документы User_Guide.docx и Developer_Guide.docx | 3 недели |

# Критерии оценивания

·   	Работоспособность приложения. При запуске и использовании функционала, указанного в «Руководстве пользователя» не должно возникать ошибок и не должно выводятся в консоль сообщений, связанных с некорректной работой приложения. Возможности языка Python и специально подобранные требования к разрабатываемому продукту позволяют с уверенностью утверждать, что следование указаниям задания для самостоятельной работы гарантирует работоспособность создаваемого при выполнении задания приложения на любом компьютере, на котором установлена общая для всех студентов версия дистрибутива Python — Anaconda, при отсутствии ошибок разработчиков данного приложения. Таким образом, если разработчик корректно создал код приложения оно должно работать, как на его компьютере, так и на компьютере другого пользователя, в частности, преподавателя, при условии выполнения указанных выше требований. Отсутствие возможности приступить к эксплуатации приложение может свидетельствовать только, либо о наличии ошибок в коде, либо о нарушении требований задания, в частности, использовании специфических особенностей компьютера разработчика. Отсутствие возможности приступить к работе с приложением (критическая ошибка при запуске) или прекращение работы приложения по причине возникновения критической ошибки в ходе его эксплуатации автоматически приводит к оценке ноль баллов по десятибалльной системе. Наличие не критических ошибок приводит к адекватному снижению балла за приложение.

Структура приложения. Полнота и качество реализации функционала и интерфейса, описанных в настоящем документе. Приложение должно соответствовать всем требованиям, указанным в настоящем документе. Отсутствие тех или иных требуемых элементов приводит к адекватному снижению балла за приложение. Полное несоответствие требованиям приводит к оценке ноль баллов по десятибалльной системе.